DISTRIB

Synthèse du projet

Solution · Enjeux · Itérations de développement · Choix technologiques

Version 1.0 — 24 juillet 2026

Document confidentiel — complète le Master Document v3.0 (avril 2026)

# 1. Résumé exécutif

DISTRIB est une plateforme de protection des droits musicaux pour artistes indépendants, construite autour de trois piliers : un vault créatif collaboratif dont chaque dépôt est ancré sur la blockchain Polygon, des déclarations SACEM (œuvres et concerts) générées automatiquement, et une reconnaissance acoustique qui détecte les réutilisations d'un fichier — dans le vault comme sur les plateformes de streaming.

Le projet a été spécifié dans le Master Document v3.0 (avril 2026) pour un développeur solo, un budget de 300 à 500 € sur 8 mois et une roadmap en 5 sprints. Les 5 sprints sont aujourd'hui intégralement codés, testés et poussés sur GitHub (dépôt privé, 6 commits structurés). Le smart contract est écrit et couvert par 19 tests automatisés ; il reste le provisioning des services externes (base de données, e-mail, stockage, RPC blockchain) et la période obligatoire de 2 semaines sur le testnet Polygon Amoy avant la mise en production complète.

# 2. La solution

## 2.1 Trois piliers

- Pilier 1 — Vault blockchain. Versioning collaboratif protégé on-chain : chaque fichier (WAV, FLP, ALS, PTX, stems, paroles), chaque approbation et chaque répartition de droits est immuable. La description libre de contribution constitue une preuve de paternité datée et archivée.

- Pilier 2 — Déclarations automatiques. Dès l'approbation unanime d'une version, le bulletin SACEM pré-rempli est généré (titre, ISRC, splits, preuve blockchain). Le calendrier de concerts déclenche des rappels J-15 / J-5 / J+1 pour ne plus jamais perdre de droits de représentation — l'argent le plus souvent abandonné par les indépendants.

- Pilier 3 — Reconnaissance audio. Double protection à chaque upload : hash SHA-256 ancré sur Polygon (preuve d'antériorité) et empreinte acoustique Chromaprint (détection d'une réutilisation même pitchée, ralentie ou découpée). Scan externe des DSP (Spotify, Apple Music, Deezer…) via AudD.

## 2.2 Architecture en cinq couches

L'artiste n'interagit qu'avec la couche haute ; tout le reste est automatisé et invisible :

| Couche | Contenu |
| --- | --- |
| Artiste & collaborateurs | Upload, splits, invitations, permissions par rôle (artiste, co-auteur, beatmaker, co-beatmaker) |
| Vault collaboratif | Fichiers, versioning, descriptions de contribution, flux d'approbation multi-parties |
| Blockchain | Hash SHA-256 + fingerprint, smart contract d'états, signatures eIDAS, splits archivés |
| Reconnaissance audio | Empreinte par fichier, détection interne vault-contre-vault, scan externe DSP, claims |
| Distribution & revenus | Blocage/déblocage de la publication (canPublish), déclarations, dashboard revenus unifié |

## 2.3 Le flux central : de l'upload à la publication

Un contributeur dépose une version avec sa description ➜ tous les contributeurs sont notifiés et approuvent (ou refusent avec commentaire) ➜ à l'unanimité, le hash final est ancré on-chain et canPublish passe à vrai ➜ le bulletin SACEM est généré ➜ la distribution est débloquée. Un seul refus, ou une correspondance acoustique non résolue, bloque physiquement la publication.

# 3. Les enjeux

## 3.1 Enjeux pour les artistes indépendants

- Des droits massivement perdus. Un indépendant qui s'autoproduit est à la fois auteur (SACEM), interprète (ADAMI) et producteur (SCPP/SPPF), plus les droits mécaniques (SDRM) : quatre organismes, des démarches distinctes, et des concerts très souvent jamais déclarés.

- La preuve de paternité. En cas de leak, de sample non autorisé ou de litige entre collaborateurs, l'artiste n'a généralement aucune preuve datée et opposable de son antériorité. Le hash on-chain survit à la plateforme : il reste vérifiable publiquement sur Polygon même si DISTRIB disparaît.

- Des collaborations sans cadre. Les morceaux se font à plusieurs (beatmaker, topline, feat) mais les répartitions restent orales. DISTRIB impose des splits explicites (somme = 100 %), approuvés par tous et signés.

- La confiance. La valeur juridique du dispositif repose sur l'immuabilité : si un fichier pouvait être supprimé ou une version réécrite, toute la chaîne de preuve s'effondrerait. D'où la règle d'or : aucune suppression, jamais, pour personne.

## 3.2 Enjeux techniques et contraintes du projet

- Développeur solo, 8 mois, ~500 €. Chaque choix technique privilégie l'open source, les offres gratuites (Supabase, Alchemy, Resend, AudD) et une infra à ~15 €/mois.

- Un smart contract sans audit externe. Impossible de payer un audit : le contrat doit donc être minimal au point d'être trivialement vérifiable — des états et des booléens, aucun fonds, aucune fonction superflue.

- L'irréversibilité du déploiement. Une fois le contrat sur mainnet, certaines migrations deviennent douloureuses : tout le schéma devait être conçu dès le Sprint 1 — il l'a été (14 tables + le monitoring externe anticipé).

- La simplicité pour l'artiste. La blockchain est un moyen, pas un argument marketing : l'utilisateur voit « fichier protégé », jamais un hash, une transaction ou un wallet.

# 4. Les cinq principes non négociables

Rappelés en conclusion du Master Document, ils ont guidé chaque décision d'implémentation :

| # | Principe | Traduction dans le code |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aucun fichier ne peut jamais être supprimé | Pas de colonne deleted_at ; DELETE → HTTP 403 systématique ; bouton absent ; S3 Object Lock COMPLIANCE + legal hold |
| 2 | Smart contract minimal — états et booléens uniquement | 5 fonctions exactement, zéro fonds/tokens, OpenZeppelin Ownable + ReentrancyGuard, events comme audit public |
| 3 | 2 semaines minimum sur testnet Amoy avant mainnet | Réseau par défaut = amoy ; garde-fous dans la config Hardhat, le module de déploiement et le README |
| 4 | Tout le schéma BDD pensé au Sprint 1 | 14 tables + 4 tables NextAuth conçues d'un bloc ; contrainte « somme des splits = 100 % » au niveau SQL |
| 5 | Blockchain invisible pour l'artiste | Wallet serveur en variable d'environnement ; aucun échec RPC ne bloque un flux utilisateur (ancrage rejouable) |

# 5. Les choix technologiques

## 5.1 Stack retenue

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend / backend | Next.js 16 · React 19 · TypeScript | Full-stack en un seul framework (App Router, Server Actions, route handlers) — idéal en solo |
| UI | Tailwind CSS v4 | Vitesse de développement, thème sombre natif |
| Base de données | Supabase PostgreSQL + Prisma 7 | Postgres managé gratuit ; ORM typé ; migrations versionnées ; triggers SQL pour les invariants métier |
| Authentification | Auth.js v5 (NextAuth) + Resend | Magic link : zéro mot de passe à protéger ; l'e-mail est l'identité (invitations comprises) |
| Stockage | AWS S3 Object Lock COMPLIANCE | Immuabilité garantie par l'infrastructure — même l'admin AWS ne peut pas supprimer |
| Blockchain | Solidity 0.8.28 · Hardhat 3 · Polygon | Frais de l'ordre du centime (~0,01 € par projet, ~0,002 € par approbation) ; écosystème mature |
| RPC | Alchemy (Amoy + mainnet) | Nœud managé gratuit ; ethers.js v6 côté serveur |
| Signatures | Yousign (eIDAS) | Valeur légale UE pour les splits et bulletins ; ~0,50 €/signature |
| PDF | pdf-lib | Bulletins SACEM et certificats générés à la volée, open source |
| E-mail | Resend | 3 000 e-mails/mois gratuits — magic links et rappels concerts |
| Fingerprint | Chromaprint (fpcalc) | Open source, robuste au pitch/tempo ; empreinte compacte stockée en binaire |
| Scan externe | AudD API | 500 requêtes/mois gratuites (bascule ACRCloud prévue à 1 000+ scans/mois) |
| Hébergement | Railway | ~5 €/mois, crons intégrés, healthcheck |

## 5.2 Écarts assumés par rapport au Master Document

- Versions plus récentes que la spec : le doc citait Next.js 14 ; le projet est construit sur Next.js 16 / React 19 / Prisma 7 / Hardhat 3 (dernières versions stables en 2026), ce qui a demandé quelques adaptations non prévues (proxy à la place du middleware, params asynchrones, adapter Postgres explicite pour Prisma 7).

- Nom du contrat : MasterRoyaltyContract.sol dans le doc, DistribRegistry.sol dans le code — même rôle, nom plus fidèle à ce qu'il fait (un registre d'états, pas de royautés on-chain).

- Preuve d'antériorité au dépôt : plutôt que d'ajouter une fonction au contrat (interdit par le principe n°2), le hash SHA-256 de chaque fichier est ancré par une transaction brute du wallet serveur vers lui-même, le hash en calldata. Horodatage public, surface du contrat inchangée.

- Services « dégradables » : tout service externe non provisionné (S3, Resend, Yousign, AudD, RPC, fpcalc) est détecté à l'exécution et se dégrade proprement (no-op ou flux manuel) au lieu de faire échouer l'application. La route /api/health expose l'état de chaque service.

- Hash de version déterministe : keccak256 de la concaténation triée des SHA-256 des fichiers — recalculable par n'importe qui, indépendant de l'ordre d'upload.

# 6. Les itérations réalisées

Développement mené en une campagne intensive (mai – juillet 2026), en suivant l'ordre des sprints du Master Document. Chaque sprint correspond à un commit structuré sur le dépôt GitHub privé Tdanklousgdmt/DISTRIB.

## Itération 1 — Fondations (Sprint 1)

- Scaffold Next.js 16 + Tailwind v4 + Prisma 7 (client généré dans le repo, adapter Postgres).

- Schéma de données complet en un bloc : 10 tables métier (projects, versions, vault_files, contributors, splits, approvals, concerts, sacem_declarations, claims, fingerprints, notifications) + 4 tables NextAuth.

- 3 migrations SQL écrites hors-ligne (sans BDD provisionnée), dont un trigger de contrainte différé garantissant « somme des splits = 100 % » au niveau de la base — un simple CHECK ne sait pas valider une règle multi-lignes.

- Authentification par magic link (Auth.js v5 + Resend), pages de connexion/vérification.

- Stockage S3 avec Object Lock COMPLIANCE + legal hold posés à l'écriture ; API refusant tout DELETE (403).

## Itération 2 — Vault collaboratif (Sprint 2)

- Flux d'approbation multi-parties : au dépôt d'une version, une approbation est créée par contributeur (créateur auto-approuvé) ; unanimité → version approuvée, courante, ancrée on-chain ; un refus → version rejetée. Cas solo : finalisation immédiate.

- Éditeur de répartition des droits validé trois fois (interface, serveur, trigger SQL).

- Invitations par e-mail (le compte est créé à vide, le magic link le récupère), notifications in-app avec badge de non-lues.

## Itération 3 — Smart contract (Sprint 3)

- DistribRegistry.sol : exactement 5 fonctions — registerProject, approveVersion, canPublish, setPendingClaim, resolveClaim. Erreurs typées, events pour l'audit public, OpenZeppelin Ownable + ReentrancyGuard, immuabilité des versions ancrées (ré-ancrage refusé).

- 19 tests Hardhat, tous verts : contrôle d'accès sur chaque fonction, doubles enregistrements, hash nul, cycle claim → blocage → résolution, isolation entre projets.

- Intégration serveur ethers.js v6 : identifiants on-chain dérivés (keccak256 des identifiants BDD), ancrage d'antériorité par calldata, synchronisation canPublish, et la règle « jamais faire échouer un flux artiste » (erreur RPC → journalisée, rejouable).

- Module de déploiement Ignition avec garde-fous testnet → mainnet.

## Itération 4 — SACEM, concerts & revenus (Sprint 4)

- Bulletins PDF générés depuis les données du vault : déclaration d'œuvre (ayants droit, parts, hashs, transaction Polygon) et programme de concert (setlist, jauge).

- Calendrier concerts avec rappels automatiques J-15 / J-5 / J+1 : cron quotidien idempotent sécurisé par secret, notification in-app + e-mail.

- Dashboard revenus unifié : totaux œuvres/live, suivi des déclarations (à signer → transmise → payée), saisie des versements.

- Signatures Yousign intégrées en mode dégradable : sans clé API, l'artiste télécharge, signe et confirme manuellement.

## Itération 5 — Empreinte acoustique & claims (Sprint 5)

- Empreinte Chromaprint calculée après la réponse HTTP (l'artiste n'attend jamais) ; table ExternalMatch ajoutée par 4e migration, comme anticipé par le doc.

- Détection interne : similarité par distance de Hamming avec tolérance d'alignement (±40 fenêtres), seuil 85 % → claim automatique, publication du nouveau dépôt bloquée (base + on-chain), les deux artistes notifiés.

- Interface de résolution conforme au doc : autoriser (déblocage on-chain), négocier un split, ou signaler le litige.

- Scan externe AudD (Spotify, Apple Music, Deezer) via URL S3 présignée, plafonné à 10 fichiers/jour pour tenir le quota gratuit.

## Itération 6 — Mise en production

- Configuration Railway (migrations au démarrage, healthcheck, redémarrage sur échec), trustHost derrière proxy, génération Prisma en post-install.

- Route /api/health : état de la base et de chaque service externe, sans révéler de secret.

- Checklist de provisioning pas-à-pas dans le README ; app Alchemy créée et testée (chainId Amoy vérifié), wallet serveur généré localement.

# 7. État d'avancement et prochaines étapes

## 7.1 Où en est le projet

| Élément | État |
| --- | --- |
| Code des 5 sprints (app + contrat) | Terminé, typé, build vert, 19 tests contrat verts |
| Dépôt GitHub privé + 6 commits structurés | Fait |
| RPC Alchemy (Polygon Amoy) | Configuré et testé |
| Wallet serveur | Généré (clé locale, jamais commitée) |
| POL de testnet (faucet) | En attente — bloque le déploiement Amoy |
| Supabase / Resend / S3 / Railway | À provisionner (checklist prête) |
| Déploiement contrat sur Amoy | Dès réception des POL |
| Observation testnet (non négociable) | 2 semaines minimum avant mainnet |

## 7.2 Fonctionnalités de la spec reportées après le MVP

- Détection rétroactive des concerts non déclarés sur 12 mois ; diff visuel entre versions ; extraits 15 s côte à côte sur les claims ; page publique de vérification par transaction ; certificat PDF exportable ; guides d'inscription ADAMI/SCPP/SDRM ; relances automatiques de signature (72 h) ; médiation 30 jours ; intégrations directes Content ID / API Spotify (AudD couvre le besoin MVP).

## 7.3 Budget (rappel du Master Document)

~15 €/mois d'infrastructure (Railway + S3), ~90 € de coûts one-shot (déploiement du contrat, POL, domaine, premières signatures Yousign), soit ~210 € minimum sur 8 mois, 300 à 500 € avec marge. Le seul coût qui montera avec l'usage est la reconnaissance externe (ACRCloud ~20 $/mois au-delà de 1 000 scans).

DISTRIB · Synthèse du projet v1.0 · 24 juillet 2026 · Confidentiel